รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564

ขยายระยะเวลาการประชุม ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่  29  สิงหาคม  2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

------------------------------------

ผู้เข้าประชุม

| - ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12. | - นายสวาสดิ์ สะหมาด - นายนรินทร์ เอ้งฉ้วน นายสุวิทย์ ทองชนะ นายสุธร ขวัญเพชร์ นายพิเชษฐ์ อัตกลับ นายโสภณ ดำแก้วหล่อ นายถนุ เพ็ชรฤทธิ์ นายมะเฟียะ หมาดนุ้ย นางอารม แก้วพิทักษ์ นายเชษฐ์ สุวรรณสุข นางอารี ทองนวล นางสาววิไล เกื้อมณี | ประธานสภา อบต.บางสัก รองประธานสภา อบต.บางสัก สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ 6 เลขานุการสภาฯ |  |

ผู้ลาการประชุม

ไม่มี

ผู้ขาดประชุม

- นายวิลาท  ลาวเพชร์    ส.อบต.ม.2

ผู้เข้าร่วมการประชุม

| # ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ ๒ ๓ 4 5 6 | นายประภาส ทิพย์อรรถ นายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร์ นายประทีป สินธุ์ประจิม นายอรรถชัย อัตกลับ นางสาวนรินทร์พร สิงเกิด พระครูสังฆรักษ์ปราโมทย์ ปัญญาวุโธ | นายก อบต.บางสัก รองนายก อบต.บางสัก รองนายก อบต.บางสัก เลขานุการนายกฯ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าสำนักหว้าทอง | -ลา- |

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น.

- 1 -

#### เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน 11  ท่าน  สมาชิกครบองค์ประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ	ได้กล่าวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสภา สามัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และได้อ่านประกาศอำเภอกันตัง  เรื่องขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2564 ต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	แจ้งการลาของท่านนายก อบต. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภาระกิจ

ประธานสภาฯ             จึงได้มอบหมายให้ท่านรองนายก และเลขานุการนายกเข้าร่วมประชุมนะครับ

ที่ประชุม		รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ

นางสาววิไล  เกื้อมณี	เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  คณะบริหาร  รายงานการประชุมสภาฯ

เลขานุการสภาฯ	ที่นำมาให้ที่ประชุมรับรอง เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และเลขาได้สรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุมตามรายงานการประชุมที่แจกให้กับสมาชิกไปล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมมีอยู่ด้วยกัน 21 หน้า มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ระเบียบวาระที่นำเสนอเข้าที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ขออภัยที่นัดประชุมในวันอาทิตย์ แนะนำเลขานุการนายกฯ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564ที่ประชุมให้การรับรอง ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี)  ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอคำแปรญัตติ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ที่สมาชิกนำเข้าสภาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน รายละเอียดตามรายงานที่ได้ส่งมอบให้กับสมาชิกไปแล้วนะคะ สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขขอเชิญนะคะ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ครับ ตามที่เลขาฯ  ได้สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  ประธานสภาฯ           	2564  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขก็ขอเชิญนะครับ  ขอเชิญท่านเชษฐ์ ครับ

นายเชษฐ์  สุวรรณสุข	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

- 2 -

ส.อบต.ม.6	ทุกท่าน กระผมนายเชษฐ์  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6 ขอแก้ไขนิดนึงนะครับ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ หน้าที่ 18 จาก นายเชษฐ์  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.5 ขอให้แก้ไขเป็น นายเชษฐ์  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6 ครับ ขอบคุณครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ครับ ตามที่ท่านเชษฐ์ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6 ขอให้แก้ไขระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ประธานสภาฯ           	หน้าที่ 18 จาก นายเชษฐ์  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.5 ขอให้แก้ไขเป็น นายเชษฐ์  สุวรรณสุข

ส.อบต.ม.6 ครับ แก้ไขเฉพาะหมู่ที่ 5 เป็นหมู่ที่ 6 นะครับมี สมาชิกท่านใดจะแก้ไขก็ขอเชิญนะครับ  ถ้าไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองนะครับ

มติที่ประชุม	มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- งบประมาณ พ.ศ.2565  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

- นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ

- ประธานสภาฯ

- นายเชษฐ์  สุวรรณสุข	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการแปรญัตติ	ทุกท่าน กระผมนายเชษฐ์ สุวรรณสุข ประธานกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  กระผมขอรายงานการแปรญัตติ ต่อสภาครับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  มีมติรับหลักแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2564  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  คณะผู้บริหารได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 24 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ผลการพิจารณา ดังนี้ ประมาณการรายรับ  ตั้งรับไว้  จำนวน  36,634,482 บาท    ไม่มีการแปรญัตติและไม่มีการแก้ไข ประมาณการรายจ่าย ตั้งประมาณการรวมทั้งสิ้น 36,634,482 บาท  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอเสนอแปรญัตติแก้ไขปรับลดค่าใช้จ่ายให้ตรงกับงาน ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาแก้ไขปรับลด0

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน  200,000 บาท

- 3 -

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง				จำนวน  50,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน				รวม 3,494,000  บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม 3,494,000  บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)  จำนวน    40,000  บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ตั้งโดยเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.21/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพลู – แพรกนุ้ย (ช่วงหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6)  จำนวน  700,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขาพลู - แพรกนุ้ย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง/หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5) กำหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกระจ่าง ทองชูใจ

จำนวน 761,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายกระจ่าง ทองชูใจ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง / หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5) กำหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม – ท่าพร้าว หมู่ที่ 4

จำนวน 644,000 	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายทุ่งส้ม - ท่าพร้าว            หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง/หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5) กำหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสัก – หน้าควนซอย6 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1  จำนวน 652,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสัก - หน้าควน           ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก(ปร.4/ปร.5) กำหนด

- 4 -

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายบางสัก – เขาพลูสายใน หมู่ที่ 2 ส่วนที่เหลือ  จำนวน 695,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายบางสัก - เขาพลูสายใน หมู่ที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)  ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5)

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลด ตั้งจ่ายในงานใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน  200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง				จำนวน  50,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน				รวม 3,494,000  บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม 3,494,000  บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพลู – แพรกนุ้ย (ช่วงหมู่ที่ 2 -   หมู่ที่ 6)  จำนวน  700,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขาพลู - แพรกนุ้ย 	    หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง/หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5) กำหนด0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกระจ่าง ทองชูใจ

จำนวน 761,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายกระจ่าง ทองชูใจ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง / หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5) กำหนด

- 5 -

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม – ท่าพร้าว หมู่ที่ 4

จำนวน 644,000 	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายทุ่งส้ม - ท่าพร้าว          หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรัง/หินผุ ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5) กำหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสัก – หน้าควนซอย6 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 1  จำนวน 652,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสัก - หน้าควน          ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก(ปร.4/ปร.5) กำหนด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายบางสัก – เขาพลูสายใน หมู่ที่ 2 ส่วนที่เหลือ  จำนวน 695,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายบางสัก - เขาพลูสายใน หมู่ที่ 2 (ส่วนที่เหลือ)  ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน อบต.บางสัก (ปร.4/ปร.5)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)  จำนวน    40,000  บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ตั้งโดยเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.21/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (กองช่าง)

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้พิจารณาคำขอแปรญัตติ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก และมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดค่าใช้จ่าย แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายงานใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

จึงขอรายงานผลและสรุปความเห็นการพิจารณาพร้อมส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพื่อโปรดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักพิจารณาต่อไป

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านเชษฐ์ นะครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย

- 6 -

ประธานสภาฯ     	ที่ท่านเชษฐ์ ได้รายงานไปขอเชิญนะครับ สมาชิกสามารถอภิปรายได้นะครับ สำหรับคำแปรญัตติของนายกฯ ก่อนที่จะเสนอความเห็นชอบจากสมาชิกทุกท่าน นะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายและแก้ไข กระผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขปรับลดค่าใช้จ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    ตั้งจ่ายใหม่ให้ตรงกับงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม		มีมติเห็นชอบ   จำนวน  10 ท่าน

งดออกเสียง     จำนวน   1  ท่าน

ระเบียบวาระที่  5	เรื่องที่เสนอเพื่อพิจาณา

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  วาระที่ 3 ขั้นลงมติ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ในการลงมติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย มีแต่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น

ประธานสภาฯ     	กระผมก็จะขอมติ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วาระที่ 3 ขั้นลงมติ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม		ให้ความเห็นชอบ   จำนวน  10 ท่าน

งดออกเสียง         จำนวน   1  ท่าน

นายสวาสดิ์  สะหมาด	5.2 ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

ประธานสภาฯ     	จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ (59)

5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย – ควนกลาง

หมู่ที่ 5  ระยะทาง  344 เมตร  งบประมาณ 800,000 บาท

5.2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแคปซีล (Cape seal)

สายบางสัก – เขาพลูสายใน ระยะทาง 250 เมตร  งบประมาณ

800,000 บาท

กระผมจะขอรวบทั้งสองโครงการเลยนะครับ  ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป  สินธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

รองนายก อบต.บางสัก	กระผมนายประทีป  สินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ  ตามระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ (59)

5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย – ควนกลาง

หมู่ที่ 5  ระยะทาง  344 เมตร  งบประมาณ 800,000 บาท

5.2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแคปซีล (Cape seal)

สายบางสัก – เขาพลูสายใน ระยะทาง 250 เมตร  งบประมาณ

800,000 บาท

สำหรับการกันเงินส่วนนี้ก็เนื่องมาจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันจึงต้องขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2565 ต่อไป รายละเอียดขอให้ท่านปลัดได้เพิ่มเติมครับ

- 7 -

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านรองประทีปครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ประธานสภาฯ

นางสาววิไล  เกื้อมณี	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม

ปลัด อบต.	ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อตบ. ตามระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ (59)

5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย – ควนกลาง

หมู่ที่ 5  ระยะทาง  344 เมตร  งบประมาณ 800,000 บาท

5.2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแคปซีล (Cape seal)

สายบางสัก – เขาพลูสายใน ระยะทาง 250 เมตร  งบประมาณ

800,000 บาท

ขออนุญาตชี้แจงต่อจากท่านรองนายกนะคะ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมู่บ้านละ 1 โครงการ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 4 โครงการ ยังมีอีก 2 โครงการ ของหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ซึ่งได้มีการโอนงบประมาณเนื่องจากซ้ำซ้อนกับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2564  ตั้งรับไว้ที่ 37 ล้าน รายได้เข้ามารจริงๆ 27 ล้านกว่าบาท รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย ได้ให้กองคลังตรวจดูยอดที่จะจ่ายได้ซึ่งมีอยู่จริงขณะนี้ 926,367 บาท ไม่รวมเงินสะสม  เงินรายได้ที่เข้ามาปี 2564 รายรับไม่เพียงพอที่จะทำโครงการและมีความจำเป็นต้องจัดทำ จึงขออนุญาตกันเงิน 2 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีความจำเป็นต้องกันเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา ได้กันระยะเวลา 1 ปี          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ (59)  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา ถ้ามีเงินก็สามารถดำเนินการได้เลย หากไม่มีเงินก็ยังไม่สมารถดำเนินการได้ แต่คาดว่ากลางเดือนกันยายนรายได้จะเข้ามาอีกครั้งคะ ขอชี้แจงเพิ่มเติมแค่นี้คะ ขอบคุณคะ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านปลัดครับ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านรองประทีป ไม่ทราบว่าสมาชิก

ประธานสภาฯ   		ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ (59)

5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค่าย – ควนกลาง

หมู่ที่ 5  ระยะทาง  344 เมตร  งบประมาณ 800,000 บาท

5.2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแคปซีล (Cape seal)

- 8 -

สายบางสัก – เขาพลูสายใน ระยะทาง 250 เมตร  งบประมาณ

800,000 บาท

สมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม		มีมติอนุมัติ  จำนวน         10  ท่าน

งดออกเสียง     1  ท่าน

นายสวาสดิ์  สะหมาด	5.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 โครงการ

ประธานสภาฯ   		   -  โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ

1,658,000 บาท

-  โครงการก่อสร้างประปาหอถังขนาด 20 ลบ.ม. สายเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 6

งบประมาณ 637,000 บาท

กระผมจะขอรวบทั้งสองโครงการเลยนะครับ  ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป  สินธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

รองนายก อบต.บางสัก	กระผมนายประทีป  สินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่

5.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 โครงการ

-  โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ

1,658,000 บาท

-  โครงการก่อสร้างประปาหอถังขนาด 20 ลบ.ม. สายเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 6

งบประมาณ 637,000 บาท

รายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายก็เนื่องมาจากโครงการไม่สามารถเบิกเงินได้ทัน ภายในระยะเวลาที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จึงมีความจำเป็นต้องอนุมัติต่อสภา เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปอีก ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านรองประทีปครับ  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ประธานสภาฯ

นางสาววิไล  เกื้อมณี	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม

ปลัด อบต.	ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อตบ. ตามระเบียบวาระที่            5.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 โครงการ

-  โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ

1,658,000 บาท

-  โครงการก่อสร้างประปาหอถังขนาด 20 ลบ.ม. สายเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 6

งบประมาณ 637,000 บาท

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมต่อจากคณะบริหารนะคะ  การก่อสร้างโดมเอนกประสงค์พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,658,000 บาท  และโครงการก่อสร้างประปาหอถังขนาด 20 ลบ.ม. สายเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 637,000 บาท        คือทั้ง 2 โครงการนี้  เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2563 และขออนุมัติกันเงินปี ต่อสภาฯ ดำเนินการในปี 2564  โครงการก่อสร้างโดมฯ ตอนนี้ ได้ทำสัญญาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากรอการอนุญาต การขอใช้ที่กับป่าไม้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ในปี 2564 จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปอีก 6 เดือน

- 9 -

ส่วนโครงการประปาหมู่ที่ 6 ที่จะก่อสร้าง อยู่ในเขต สปก. ได้ดำเนินการขออนุญาตแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ มีผู้ยื่นซองแล้ว ผู้เสนอราคารายต่ำสุด แจ้งยกเลิกไม่ทำสัญญา โดยอ้างเหตุผลมาจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด  เพราะผู้รับเหมามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  เจ้าพนักงานพัสดุจึงเรียกผู้เสนอราคาที่เป็นลำดับที่ 2 มาทำสัญญา ซึ่งก็คือ บ่อทองการโยธา แต่ตอนนี้ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปอีก 1 ปี ขอเรียนให้กับสมาชิกทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านปลัดนะครับ  สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ  หากไม่มีกระผม

ประธานสภาฯ    	จะขอมติที่ประชุม  ตามระเบียบวาระที่  5.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 โครงการ

-  โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 งบประมาณ

1,658,000 บาท

-  โครงการก่อสร้างประปาหอถังขนาด 20 ลบ.ม. สายเขาพลู – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 6

งบประมาณ 637,000 บาท

สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม		มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย

นายสวาสดิ์  สะหมาด	5.4 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงทุ่งต้นหว้า

ประธานสภาฯ   		หมู่ที่ 1  บ้านบางสัก สำหรับใช้ก่อสร้างวัดหว้าทอง

ของท่านพระครูสังฆรักษ์ปราโมทย์ ปัญญาวุโธ เพื่อขออนุมัติต่อสภาเห็นชอบในการ

ก่อสร้างวัดหว้าทองต่อไป ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป  สินธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

รองนายก อบต.บางสัก	กระผมนายประทีป  สินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่

5.4 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงทุ่งต้นหว้า

หมู่ที่ 1  บ้านบางสัก สำหรับใช้ก่อสร้างวัดหว้าทอง ครับคือพื้นที่ตรงนี้อยู่ในการควบคุมของป่าไม้นะครับ  ทำนำเสนอต่อสภาเพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ต่อ รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านรองประทีปนะครับ ขอเชิญท่านปลัด

ประธานสภาฯ

นางสาววิไล  เกื้อมณี	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม

ปลัด อบต.		ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อบต. ตามระเบียบวาระที่

5.4 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงทุ่งต้นหว้า

หมู่ที่ 1  บ้านบางสัก สำหรับใช้ก่อสร้างวัดหว้าทอง  สำหรับเรื่องนี้สำนักงาน

พระพุทธศาสนา จ.ตรัง มีหนังสือ แจ้งขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อทำวัดหว้าทอง ซึ่งท่านพระครูครูสังฆรักษ์ปราโมทย์ ปัญญาวุโธ  ได้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างจากที่พักสงฆ์หว้าทองเป็นวัดหว้าทอง  ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ เมื่อก่อนที่ดินที่จะสร้างวัดต้องเป็นที่ที่มีผู้อุทิศให้ แต่ของที่พักสงฆ์หว้าทองไม่ใช่ เป็นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้)  ส่วนราชการ

- 10 -

หรือหน่วยงานใดที่จะเข้าไปทำประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตก่อน  อบต.เองก็ได้ดำเนินการขออนุญาตมาหลายครั้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สร้างโดมหรือพื้นที่สร้างอาคารผู้สูงอายุ  ทางท่านพระครูสังฆรักษ์ปราโมทย์ ปัญญาวุโธ  ได้นำเรื่องไปปรึกษาระดับจังหวัด เขาบอกมาว่าให้ดำเนินการตามที่ อบต.เคยขอไป เอกสารประกอบในการขออนุญาต ส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการเห็นชอบจากสภา ในการพิจารณาก็ต้องดูว่าที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างวัด ประชาชนยังมีความจำเป็น ต้องใช้ในการทำประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วก็สามารถพิจารณาให้ความเป็นชอบต่อไป ส่วนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ทางป่าไม้จะพิจารณาในส่วนนั้นคะ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านปลัดครับ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ

ประธานสภาฯ   		ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบต่อสภานะครับ ตามระเบียบวาระที่

5.4 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงทุ่งต้นหว้า

หมู่ที่ 1  บ้านบางสัก สำหรับใช้ก่อสร้างวัดหว้าทอง  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม		มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	สมาชิกท่านใดต้องการนำเรื่องใดเข้าสู่สภาขอเชิญนะครับ ขอเชิญท่านพิเชษฐ์ครับ

ประธานสภาฯ

นายพิเชษฐ์  อัตกลับ	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ส.อบต.ม.2	กระผมนายพิเชษฐ์  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ขอฝากเรื่องน้ำประปา คลองไม้แดง ปลายทางจะมีชาวบ้านอยู่ 2 - 3 หลัง ไม่ได้ใช้น้ำมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนแล้ว มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งลำบากมากขอเสนอความคิดเห็นหากทำแบบนี้จะได้หรือไม่ครับ สลับช่วงเวลาการใช้น้ำเพราะจุดนั้นเป็นที่สูงสลับเพื่อให้เขาได้ใช้ด้วย ผมเองก็ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ประปา คุณประจักษ์ แล้วนะครับว่าจะเปิดปิดช่วงไหนอย่างไร อีกเรื่องนะครับเรื่องไฟส่องสว่าง ตั้งแต่ร้านตัดผมคุณเผือก – บ้านคุณมล ชูแสง ดับตลอดสายนะครับ ฝากด้วยนะครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านพิเชษฐ์ ครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ครับ

ประธานสภาฯ

นายนรินทร์  เอ้งฉ้วน	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ส.อบต.ม.5	กระผมนายนรินทร์  เอ้งฉ้วน  ส.อบต.ม.5  ขอฝากทางคณะบริหารเรื่องน้ำประปาภูเขาสายใหม่  วันก่อนท่อประปาแตกที่โรงเรียนร้างบ้านทุ่งค่ายก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว แต่ได้ไม่นานก็รั่วอีกคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับจุดนั้น เรื่องที่ 2 เรื่องถนนฝนตกเยอะ เกือบทุกสายน้ำกัดเซาะเพราะไม่มีคูระบายน้ำ เรื่องที่ 3 เรื่องที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน ท่านทินกร ได้ฝากประชาสัมพันธ์มา เรื่องการของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และเรื่องการของบประมาณในการจัดทำฝายชะลอน้ำ หมู่ใดสนใจจะดำเนินการแจ้งความประสงค์ได้ที่ท่านทินกรนะครับ โทร. 098-0136530 ขอบคุณครับ

- 11 -

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านนรินทร์ครับ ขอเชิญคณะบริหารครับ

ประธานสภาฯ

นายประทีป  สินธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

รองนายก อบต.บางสัก	กระผมนายประทีป  สินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภาเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข  ครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ดับอยู่งบประมาณของ อบต.เองกำลังดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ส่วนของหมู่ที่ 3แยกควนตุ้งกู ปัญหาของท่านพิเชษฐ์ น้ำประปาไม่ทั่วถึงไหลไม่ถึง ตรงจุดนั้นเป็นปลายทางเป็นพื้นที่อยู่ที่สูง และชำรุดมานานแล้ว จำเป็นที่ต้องซื้อหอถึงใหม่  2 ลูก  คลองไม้แดง 1 ลูก  ควนตุ้งกู 1 ลูก  การจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ ขอหารือกับชาวบ้านบริเวณนั้นก่อน ว่าจะสลับเวลากันได้หรือไม่อย่างไร และจะนำเจ้าหน้าที่ลงไปดูในพื้นที่ด้วยครับ  ส่วนของท่านนรินทร์ ถนนเป็นหลุมบ่อ ตอนนี้ให้ผู้รับจ้าง (นายสมภาษ ชื่นมาก)  ไปดำเนินการซ่อมแซม พูดคุยกันว่าจะดำเนินการในวันนี้  และประปาสายใหม่ของหมู่ที่ 5 ซึ่งมีอยู่หลายจุด มีการขโมยใช้น้ำด้วย กระผมเองก็ได้รายงานกรมชลประทานไปแล้ว น้ำที่ขโมยไปอยู่ในบ่อกุ้งก็มี ทำให้ประชาชนใช้สอยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และเรื่องกรมพัฒนาที่ดิน มีงบประมาณช่วยเหลือเรื่องการจัดทำฝายชะลอน้ำ หรือถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ถ้าจะทำโครงการให้สมาชิก สำรวจที่ที่จะทำ จะได้เสนอต่อคุณทินกร ต่อไป ถ้าจะทำพื้นที่ต้องพร้อมนะครับ ขอบคุณท่านสมาชิกครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านรองประทีป  ก่อนเข้าประชุมท่านทินกรได้โทรหากระผมแจ้งเรื่องนี้

ประธานสภาฯ   	นะครับ หากสมาชิกท่านใดสนใจก็แจ้งความประสงค์ที่ท่านทินกรนะครับ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านเชษฐ์ ครับ

นายเชษฐ์  สุวรณสุข	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ส.อบต.ม.6	กระผมนายเชษฐ์  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6 ฝากถึงท่านนายกนะครับล

1. ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ฝากถามมาเรื่องโอนประปาของหมู่ที่ 6 ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว  โอนมาให้ อบต.เพื่อให้ อบต.บริหารจัดการมันน่าจะดีกว่าผู้ใหญ่ฝากมา

2. ตามที่ท่านรองประทีปได้เสนอ ขยายกันงบประมาณ ทุ่งต้นตอ อีก 2 – 3 เดือน ก็จะเขาหน้าแล้งแล้ว ทุ่งต้นตอตอนนี้มีประปาลูกเดียว ถ้าเป็นไปได้ให้ดำเนินการได้แล้วเพราะจะได้ทันใช้ช่วงหน้าแล้งพอดี ขอบคุณครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านเชษฐ์ ครับ  สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญคณะ

ประธานสภาฯ   	บริหารครับ

นายประทีป  สินธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

รองนายก อบต.บางสัก	กระผมนายประทีป  สินธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก  ตามที่ท่านเชษฐ์  ฝากเรื่องโอนประปาหอถังของหมู่ที่ 6 บริเวณศาลาเอนกประสงค์ อบต.ได้รับแล้วนะครับหนังสือที่ทางหมู่ที่ 6 ส่งมาเพื่อให้ อบต.ได้บริหารจัดการต่อไป และชาวบ้านในพื้นที่มีน้ำที่สะดวกและสะดวกในการใช้สอย  อยู่ในดุลยพินิจของสภานะครับ  ขอให้สภาได้พิจารณา  สำหรับซอยทุ่งต้นตอตอนนี้เราได้ดำเนินการขออนุญาตจาก

- 12 -

สปก.แล้ว ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว  สมาชิกบอกว่าให้เจาะช่วงฤดูแล้งเราใช้ได้ใช้ทัน  งบประมาณหน้าน่าจะได้ดำเนินการนะครับ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านรองประทีปนะครับที่ได้ตอบข้อซักถามของท่านเชษฐ์  ในการเรื่องการ

ประธานสภาฯ   	โอนประปาของหมู่ที่ 6  ครั้งต่อไปก็จะได้นำสู่วาระการประชุมต่อไป ขอเชิญท่านปลัด ครับ

นางสาววิไล  เกื้อมณี	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม

ปลัด อบต.	ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตเรียนชี้แจง การโอนทรัพย์สินประปาหมู่บ้าน ทางหมู่ที่ 6 ได้ส่งหนังสือมาที่ อบต.แล้ว  ตรวจสอบว่ายังมีขาดเอกสารที่เป็น ของ SML ได้ดำเนินการส่งเอกสารให้นิติกรตรวจสอบดู  ประสานเรื่องนี้ไปกองทุน  เมื่อทำเสร็จจะโอนมอบทรัพย์สินให้กับหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6   ตามที่ได้สอบถามผู้ใหญ่ไป ปรากฏว่ายังไม่มีเอกสารดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ และต้องมีหนังสือส่งมอบ ทางนิติกรได้ประสานไปแล้ว  ในส่วนของประปาทุ่งต้นตอ อยู่ระหว่างเรียกผู้รับเหมารายที่ 2 มาทำสัญญา ดำเนินการภายใน 90 วัน เมื่อดำเนินการทำสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนนี้ก็จะกำชับผู้ควบคุมงานให้เร่งติดตามต่อไปคะ

นายสวาสดิ์  สะหมาด	ขอบคุณท่านปลัดครับ  สำหรับระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใด

ประธานสภาฯ  	จะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  	หากไม่มีก็เวลาสมควรแล้ว ขอบคุณสมาชิก               ผู้บริหารนะครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ กระผมขอปิดการประชุมนะครับขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา  	12.00 น.

ลงชื่อ	             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิไล  เกื้อมณี)						       เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์)  ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ             ประธานกรรมการ

(นายโสภณ  ดำแก้วหล่อ)

ลงชื่อ                  กรรมการ	ลงชื่อ              กรรมการ

(นางอารี  ทองนวล)                           (นายสุธร  ขวัญเพชร์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อ 29 กันยายน 2565

ลงชื่อ	        ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสวาสดิ์  สะหมาด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล